# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.11.17

1. 宣布开会

吴联想2021.11.17时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

根据老师上课的讲述和会议内部讨论，我们各自发表了自己在上次工作中做的不到位的地方。

郑航舰：快速原型没有做完全

王义博：HIPO图的定义没有很明确

吴联想：数据库内容有缺陷

Pdl语言（即详细设计的模块部分）由三个人分工编写，没有严格根据模块编写且自然语言太多，写的不具体。

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

在会议上我们小组讨论 了解决问题方案，分工如下：

郑航舰：根据修改后的数据库表和会议讨论内容修改快速原型

王义博：修改HIPO图，重新划分模块

吴联想：修改数据库表

PDL语言编写等模块重新划分后在下一次会议讨论分工

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一次会议要重新划分模块和pdl语言编写分工，还有具体实现分工。

1. 休会

吴联想在11.17宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想