# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.10.22

1. 宣布开会

吴联想于日期时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博.

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

根据周三课上对可行性分析报告的初步审查，我们小组经过讨论发现以下问题：

郑航舰：上周我们进行可行性分析的时候，没有按照书上说的可信性研究过程制定计划和输出对应文档。书上的步骤为：复查系统规模和目标、研究正在使用的系统、导出新系统的高层逻辑模型、进一步定义问题、导出和评价供选择的解法、推荐行动方针、草拟开发计划，每一项都要输出对应的word文档。

王义博：老师上课提出的操作可行性在我们的可行性报告中并没有体现。

吴联想：我们的项目计划需要更新，同时git库虽然已经建立起来了，但是小组成员还没有办法上传文件到我建立的项目库上

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

经过小组讨论，决定分工如下：

吴联想负责复查系统规模和目标、进一步定义问题、对最终提交的文档进行审查并指导git库能让小组成员上传文档、小组项目会议的记录；

郑航舰负责项目计划的更新、导出和评价供选择的解法中的可行性分析、推荐行动方针和最后项目可行性计划的整合；

王义博负责研究目前正在使用的系统、导出新系统的高层逻辑模型、进一步定义问题和方案的选择

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一个阶段我们要提交需求说明SRS和需求评审PPT，目前暂定word文档由郑航舰编写、PPT由王义博编写，吴联想负责相关资料的收集和最后的验收工作。

1. 休会

吴联想在2021.10.22宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想