# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.10.23

1. 宣布开会

吴联想于日期时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

这次我们要完成项目需求分析SRS的初稿，制作相应的word和PPT，按照书上的步骤确定对系统的综合要求、分析系统的数据要求、导出系统的逻辑模型和修正系统开发计划。同时根据项目需求PPT的评审表，我们需要制作界面原型，明确用户类别和用户代表，定义数据字典、ER图等。

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

项目计划需要相应的调整，吴联想和郑航舰负责确定对系统的综合要求，王义博负责分析系统的数据要求和导出系统的逻辑模型；在模板的编写上，吴联想负责第一部分的编写，同时与郑航舰同时负责第二部分的编写，王义博负责第三部分的编写；PPT制作由王义博完成，界面原型由郑航舰负责，明确用户类别和用户代表由吴联想负责，同时于2021/10/24日晚6点开始验收最终的PPT和word文档。

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一个阶段的调整是完善SRS需求分析，等下周三软件工程课 上完之后由下次会议进行讨论。

1. 休会

吴联想在时间宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想