# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.10.31

1. 宣布开会

吴联想2021.10.31时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

上周的问题基本已经解决：吴联想在git上建立了分支；郑航舰找到了一个女性用户：软件工程1903的林安晨；王义博作为管理员代表建立了管理员的快速模型。

接下来的问题如下：

郑航舰：根据用户的新需求进一步修改界面原型，项目计划需要进一步修订

王义博：我们需要一次详细的用户访谈，PPT也要同步更新

吴联想：从11月开始我们需要进行每天至少一个小时的相关技术学习，并且在每次例会开始前都要汇报学习进度

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

郑航舰负责界面原型的修改和项目计划的修订，同时学习后端的相关知识；

王义博负责PPT的更新和前端相关知识的学习；

吴联想负责用户访谈的组织和记录，同时也要学习前后端的相关内容，做好前后端的交接。

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一周要开始总体设计计划的编写，初步决定由郑航舰负责word的编写，王义博负责PPT的编写；吴联想负责相关资料的搜集和最后的验收

1. 休会

吴联想在2021.10.31宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想