# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.11.05

1. 宣布开会

吴联想于11.05在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

上周进行了SRS的修改，然后通过评审，没有问题。本次会议主要讨论的是本周的任务：项目总体设计报告。

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

根据书上的内容，本次的总体设计过程包括以下9个步骤：设想供选择的方案、选取合理的方案、推荐最佳方案、功能分解、设计软件结构、设计数据库、制定测试计划、书写文档。

郑航舰：负责设想供选择的方案、选取合理的方案、最后的文档整合与编写。

王义博：功能分解、设计软件结构；

吴联想：设计数据库、制定测试计划、报告最后的审核。

最佳方案的敲定经过讨论由小组三人共同执行，项目计划也要做相应的修改，本次报告的验收时间为11.7日晚上6点。

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一周的计划是详细分析报告的书写，按照原计划进行。

1. 休会

吴联想在11.05宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想