# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.11.12

1. 宣布开会

吴联想于11.12在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

上周各人完成的情况如下：

郑航舰：找到测试报告、项目计划的模板，项目计划和project的更新

王义博：业务图和软件结构的更新

吴联想：测试计划的书写

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

本周的任务是完成详细设计报告

任务分工如下：

郑航舰：模板寻找和内容整合、人机交互界面设计、部分算法设计

王义博：协助郑航舰的界面设计、PPT制作、部分算法设计

吴联想：数据库设计、部分算法设计、最后内容的检查与审核

项目计划相应修改，添加上本周要做的任务

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一周按里程碑进行

1. 休会

吴联想在11.12宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想