# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.11.24

1. 宣布开会

吴联想于2021.11.24时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

上周进行了模块划分和任务分配

郑航舰：初步配置了环境，还没有学习到前后端结合的部分；

王义博：初步配置了环境，还没有学习到前后端结合的部分；

吴联想：完成初步的前后端联调，开始管理员界面的前端编写

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

本次会议的主要议题为课上根据老师的意见修改详细设计，分配任务如下：

郑航舰：继续学习至前后端联调并进行用户主体界面代码编写，修改快速原型，添加认领模块

王义博：继续学习至前后端联调并进行登录注册界面代码编写

吴联想：继续学习并进行管理员界面代码编写，添加认领板块到数据库中

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一周开始代码清单和调试方面的文档提交

1. 休会

吴联想在2021.11.24宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想