# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.11.26

1. 宣布开会

吴联想于11.26时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

郑航舰：快速模型根据老师新提出的要求已经修改完毕，具体实现代码编写正在学习中

王义博：正在学习注册界面和登录界面的相关知识

吴联想：根据老师的要求重新修改了数据库，管理员代码模块的编写正在进行中

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

本周的主要任务是要尽快搞出一个demo供用户测试

任务分配如下：

郑航舰：寻找Java语言规范，完成项目的主体功能：发帖和看帖

王义博：完成基本的登录注册，后续PPT的书写

吴联想：完成管理员模块的代码编写，代码走查，最后的检查和验收

项目计划需要更新，添加小组各个成员的任务，截止日期为28号晚上5点。

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一个阶段还要进行对demo的进一步修改和测试计划的书写

1. 休会

吴联想在2021.11.26宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想