# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.12.1

1. 宣布开会

吴联想于12.1时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

郑航舰：代码编写规范没有使用模板，用户界面编码进行中

王义博：登录注册已完成，个人界面编码进行中

吴联想：管理员界面编码已经完成，正在修改中

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

郑航舰在下一次会议之前务必要使用模板编写代码规范，小组三人的代码编写工作正常进行。

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一次会议探讨准备翻转课堂2的PPT和使用软件进行代码测试环节

1. 休会

吴联想在12.1宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想