# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.12.10

1. 宣布开会

吴联想于2021.12.10时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

郑航舰：浏览界面代码实现还没有完成，还差回复界面

王义博：个人界面代码还有一部分没有完善，登录注册界面的邮箱发送和验证码还没有完成

吴联想：单元测试和集成测试的样例还在编写中，管理员界面工作基本完成

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

郑航舰：继续浏览界面编写

王义博：继续登录注册和个人界面相关代码编写

吴联想：单元测试和集成测试样例编写

本次会议发布的任务时间截止至本周日下午6点，届时代码实现部分应基本完成，单元测试和集成测试样例编写完成

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

继续完善代码和进行相关测试

1. 休会

吴联想在2021.12.10宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想