# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.12.15

1. 宣布开会

吴联想于2021.12.15时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

郑航舰：单元测试有一部分没有完成，程序清单部分已经完成，代码实现部分基本完成，有一些bug没有修复；

王义博：代码部分有一部分没有完成，使用junit单元测试部分基本完成，PPT制作完成

吴联想：代码实现部分完成，正在完成项目部署的部分，junit单元测试自己的部分已经完成

总的问题：单元测试的测试样例没有写完整，集成测试、系统测试还没有完成

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

郑航舰：寻找代码清单和项目代码规范的模板，完成junit单元测试部分

王义博：继续实现未完成的代码部分，完成junit单元测试部分

吴联想：完成junit单元测试的测试样例编写并写入项目计划中

Project添加每个人实现的单元测试和测试样例的编写，截止到这周五开会之前完成

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一次的开会目标是代码走查、集成测试和系统测试的分工

1. 休会

吴联想在2021.12.15宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想