# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.12.17

1. 宣布开会

吴联想于2021.12.17时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

郑航舰：单元测试的测试样例还没有写，代码部分已经基本完成，还需要一点点优化

王义博：代码部分还差认领功能没有实现，单元测试部分已经完成

吴联想：集成测试和系统测试的部分已经完成，项目部署的部分还没有完成

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

郑航舰：完善单元测试的部分，进行集成测试

王义博：完善代码部分，进行集成测试

吴联想：完成项目部署

所有的工作截止日期为本周日下午6点

Project更新小组成员的集成测试部分和吴联想的项目部署

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

下一周进行总评

1. 休会

吴联想在2021.12.17宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想