# G11项目小组会议

# 会议纪要



2021.12.8

1. 宣布开会

吴联想于12.8时间在求真1-402宣布召开G11项目小组的例会。

1. 点名

吴联想进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博

1. 批准上次会议的纪要

吴联想宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

1. 会议议题
   1. 周期性检查发现问题

上周任务汇报：

郑航舰：接口文档和样例完成，用户模块代码实现还有回复和排序没有完成；

王义博：翻转课堂PPT完成，个人模块界面还有一些部分没有完成；

吴联想：管理员部分代码实现基本完成

单元测试和集成测试没有用工具实现

* 1. 解决问题方案，是否调整项目计划

郑航舰：继续用户模块的编写

王义博：继续个人界面的编写

吴联想：学习Junit和postman的相关知识，争取写出一部分测试用例供组员参考

* 1. 下一周/下一个阶段的调整

暂时不需要调整，等下次会议根据项目进度再调整计划。

1. 休会

吴联想在2021.12.8宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想